佛山市三水区有机废物生物转化利用项目(黑水虻烘干设备)采购合同（参考）

                                            合同编号：      
签订地点： 广东省佛山市三水区
签订时间： 2026年   月    日

采购方（甲方）：
法定代表人/负责人：

地址： 
联系方式： 
电子邮箱：

供应商（乙方）：
法定代表人/负责人：
地址： 


联系方式：

电子邮箱：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，就甲方采购乙方黑水虻烘干设备及相关服务事宜，订立本合同，共同遵守。
项目概况

项目名称： 佛山市三水区有机废物生物转化利用项目(黑水虻烘干设备)采购项目

项目地点： 佛山市三水区有机废物生物转化利用项目地内

1.3项目内容：本次甲方向乙方采购佛山市三水区有机废物生物转化利用项目(黑水虻烘干设备)一批，包含进料提升机、振动筛、蒸汽发生器、杀青机、输送提升冷却机、摇摆布料机、烘干隧道线、高温空气能热泵机组、杀青暂存输送系统、反渗透纯水机组等全套系统设备，以附件1《佛山市三水区有机废物生物转化利用项目(黑水虻烘干设备)设备清单》为准。

合同价款

本合同总价款为人民币（大写）    ，税率     ，不含税价为人民币（大写）      （¥    元），增值税税额(大写)      （¥    元）。

上述合同总价为固定总价，已包括但不限于：附件1佛山市三水区有机废物生物转化利用项目(黑水虻烘干设备)设备清单中的所有设备的采购价格、原厂包装费、国内全程运输费、货物保险费、装卸搬运上楼费、全套安装辅材、人工安装调试费、设备校准检测费、现场操作培训费、垃圾清运费、税费、质保期上门维修、破损补发、资料打印装订等全部成本等完成本合同全部内容所需的一切费用。任何没有在合同设备价格表内列明的费用项目，均视为已经分摊在其他已有项目的价格内。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
设备交付期限

交付期限：合同签订后60天内，供应商完成全套设备的生产制造、进场安装、调试、试运行工作。

付款方式

1.签订合同后7个工作日内，乙方提交等额合法合规的增值税专用发票，甲方收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的30%作为设备预付款。若发票不合规，甲方付款时间顺延。

2.乙方将全部设备运抵项目厂区并完成卸货开箱清点，双方签署《到货验收单》，确认设备型号、数量无误，外观完好，资料配件齐全后，乙方提交等额合法合规的增值税专用发票，甲方收到发票后7个工作日内支付合同总价的30%。若设备缺损、配件资料缺失，甲方有权暂缓付款，相关损失由乙方承担。

3.乙方完成设备安装、管线对接、单机调试、产出物联动试运行、操作培训等，满足本项目黑水虻烘干工艺设计的各项指标，烘干系统全幅面均匀风场覆盖，无烘干死角，烘干后黑水虻含水率≤5%，抽检合格率不得低于95%，虫体色泽金黄或暗黄色、无膨化，连续稳定运行10个工作日无故障；经甲方验收合格，双方签署相关设备验收资料后，乙方提交等额合法合规的增值税专用发票，甲方收到发票后7个工作日内，向乙方支付款项至合同总价的97%。

4.全套设备自最终验收合格之日起12个月为质保期，合同总价的3%作为质保金。质保期届满，且经甲方确认不存在任何质量问题及未了结的扣款事项后，乙方提交等额合法合规的增值税专用发票，甲方在10个工作日内将质保金无息一次性付清。质保期内因设备质量问题造成甲方损失，可直接从质保金中抵扣。

5、乙方每次申请付款前须提供相应付款金额的合法合规的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

货物交货

5.1交货地点： 佛山市三水区有机废物生物转化利用项目地内或甲方指定的其他地点。货物的所有权以及损坏、灭失的风险，在货物运送到甲方指定地点，交货经甲方到货验收合格且实际交付甲方时起由乙方转移至甲方。所有权和风险的转移，不影响甲方要求乙方承担违约责任的权利。

5.2运输与装卸： 乙方负责将合同设备运送至甲方指定的交货地点，并承担全部运输及装卸费用以及货物在运输、装卸过程中毁损、灭失的风险。在合同设备运输及装卸过程中造成的设备损伤，由乙方负责修理、更换并承担相关费用。设备发运前乙方需提前7个工作日书面通知甲方到货时间、说明到货情况及细节，包括到达的时间、数量、送货人的电话、承运单位电话及联系人姓名等，并经甲方事先同意。若因乙方未及时通知而产生的存仓、保管及保险费用以及货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

5.3到货验收：设备应具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。乙方应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等在交货同时交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。乙方应在交货时准备五套完整的产品图纸和技术说明，供监理单位及甲方有关人员进行交货检查时使用。设备到达现场后，甲乙双方共同到场确认包装完好性后开箱清点。双方签署《到货签收单》，确认设备型号、数量无误，外观完好，资料配件和备份配件齐全。如发现货物与清单不符，乙方须在7个工作日内负责补齐或收回更换。《到货签收单》是付款的文件依据之一，到货验收合格是支付到货款的前提，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验，到货验收合格均不代表甲方对货物质量等的认可，也不表示货物已完全符合合同要求，乙方仍须承担所供应的货物质量缺陷、设计缺陷等所引起的责任，乙方在本合同项下的义务和责任并不因此而有任何减轻或免除。

5.4设备要求： 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），整机无污染，表面完好无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。乙方应保证本合同项下供应的货物（包括所供应的货物品牌、产地、规格、型号等）符合合同约定，所供应的货物系用合格的材料和工艺制成的、不存在设计、材质或工艺上的质量瑕疵或缺陷、不存在使用安全隐患。乙方所供应的货物需执行国家、地方相关规范及技术标准和行业标准，并应满足项目所在当地建设、环保等部门的质量、环保的标准和要求。如上述质量标准或要求不一致的，以要求最高最严格者为准，同时应符合货物随附说明书、技术资料等的所有要求。甲方对于货物的确认并不表示货物的技术标准或要求已因该确认而改变，也不表示乙方货物实际上符合该等技术标准或要求。

5.5 服务要求：乙方在本合同项下提供的服务应符合双方书面确认的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准、地方标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。因乙方提供服务不符合合同约定的标准，或违反现行法律法规对于环保、安全方面的规定要求，导致甲方或任何第三方遭受人身、财产损害或遭受行政处罚，由乙方承担责任。乙方承担责任不免除乙方应按照本合同约定向甲方承担违约责任。

安装、调试、试运行验收

6.1乙方负责设备的安装、调试、试生产，直至设备能正式投入生产运行。乙方应自带安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

6.2乙方应提供全过程安装、调试、试运行的完整纸质资料及相关影像资料。乙方所交付的技术资料、图纸应保证清晰、完整、统一、准确、正确，能满足合同货物的安装、调试、运行和维修的要求。若乙方提供的货物本身或其设计有缺陷或技术资料有错误，或其指导安装有误，乙方应立即无偿换货或修理，并应承担由此给甲方造成的损失。

6.3安装调试期间，乙方应派不少于1名持有相关作业资质的专业技术人员至现场指导，并提供包含设备使用说明书、操作及维保说明书等资料。乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产，确保安全施工，责任到人。安装调试期间如乙方发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。若导致甲方或任何第三方遭受人身、财产损害，乙方应当向甲方或第三方承担赔偿责任。

6.4甲方应为乙方安装调试提供必要的配合，包括协助消除妨碍施工的障碍、提供施工所需的水电接口。

6.5验收标准：
所有设备安装、调试、试运行完成后，严格按照以下标准开展整体验收，验收不合格由乙方无条件整改，整改后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部货款，乙方应自行承担合同解除后退货相关的费用和风险，并应赔偿甲方因合同解除而遭受的一切损失。

1. 结构设计：整套烘干单元采用全密闭保温腔体一体化集成设计，配备集中同步传动系统，供热系统可独立拆解维护，无需整体拆机即可完成故障部件更换，运维便捷。

2. 物料运行：物料层间转递零掉落、零卡滞，全程自动化流转，无需人工干预；烘干系统全幅面均匀风场覆盖，无烘干死角。

3. 成品质量：烘干后黑水虻含水率≤5%，产品抽检合格率≥95%，虫体色泽金黄或暗黄色、无膨化，完全符合生产质量标准。

4. 节能指标：系统余热回收功能正常，热泵机组COP值不低于3.2，整套烘干系统总用电功率低于370kw，节能效果达标。

5. 安全设计：配备全自动收料系统，无需人员进入高温高湿腔体作业，规避人员安全风险；成品出料具备降温设计，包装温度低于60℃，作业安全合规。

6. 运行性能：所有输送工位电机闭环联动控制，运行速度完全同步，物料输送节奏匹配，支持24小时不间断连续生产，产能可按需降载调节，整机运行稳定无故障。

7. 资料验收：供货方需提供设备出厂合格证、使用说明、相关程序资料、培训记录、验收资料等全套合规资料，资料齐全方可完成验收。
质量保证与售后服务

7.1质保期：全套设备自最终验收合格之日起12个月。若国家强制标准或生产厂家公开承诺的质保期更长，则自动按最长质保期执行。

7.2质保范围：在质保期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。如货物有质量问题，甲方有权从质保金中扣除相应金额，不足部分乙方须另行支付。

7.3乙方应保证所供设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家相关标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。在设备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.4质保期内所有维修、零配件更换全部免费，不得向甲方收取任何费用。
7.5售后服务响应： 乙方接到甲方故障报修通知后，2小时内响应，24小时内派驻技术人员抵达现场维修；48小时内排除故障。

违约责任

8.1乙方违约：
（1）乙方逾期的，每逾期一日按合同总价的1‰支付违约金，违约金累计计算；乙方支付逾期违约金不免除其继续履行合同的义务。逾期超过20日的，甲方有权解除合同。合同解除后，乙方应在收到解除通知后5日内退还甲方已支付的全部款项，并自行拆除已进场或安装的设备、清理现场；若乙方逾期未退还或未清理，甲方有权自行处理，产生的费用及损失由乙方承担，甲方有权直接从应退款项中扣除。
（2）设备质量不符合合同约定要求的，甲方提出书面异议，并有权要求乙方退货、换货或限期整改。若设备经两次整改仍无法通过验收，或关键性能指标严重不达标，甲方有权单方解除合同，乙方除退还已收款项外，还应向甲方支付合同总价5%的违约金。若违约金金额不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方的损失。

（3）因乙方交付的货物或提供服务发生任何安全或环保责任事故的，或甲方因乙方货物或服务遭受任何行政处罚或第三方索赔的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还已收款项外，还应向甲方支付合同总价5%的违约金。若违约金金额不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方的损失。

（4）乙方违约对甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失范围包括但不限于甲方遭受的直接损失、预期可得的利益损失、停工停产损失、替代性采购所产生的差价损失及额外支出的成本和费用等，以及甲方为维权而支出的诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、保全费、保险费等。乙方全部赔偿责任(含违约金、赔偿金)总额最高不超过本合同总价款的30%。

8.2甲方违约：
甲方无正当理由逾期付款的，每逾期一日按应付未付款项的0.5‰支付违约金，累计违约金不超过合同总价的5%。除非甲方逾期付款超过15日，否则乙方不得以此为由停止设备安装、调试或提供服务。
8.3因不可抗力导致合同无法履行的，受影响方应在24小时内及时通知对方并提供相关有效证明，双方可协商延期履行或解除合同，互不承担违约责任。

争议解决

本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向广东省佛山市三水区人民法院提起诉讼。
其他约定

10.1本合同附件（包括但不限于附件一《佛山市三水区有机废物生物转化利用项目(黑水虻烘干设备)设备清单》、附件二《廉政合同》、附件三《施工安全生产责任书》等）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.2对合同条款的任何补充、增减和修改应以书面补充协议的方式进行并由双方授权代表签字盖章后方可生效。

10.3本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，各份具有同等法律效力。

10.4本合同经双方签字并加盖公司公章后生效。

甲方（盖章）： 佛山市三水区国睿再生资源回收有限公司
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：2026年   月   日
乙方（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：2026年   月   日

附件
附件1：佛山市三水区有机废物生物转化利用项目(黑水虻烘干设备)设备清单
附件2：廉政合同
附件3：施工安全协议及责任书

附件1：佛山市三水区有机废物生物转化利用项目(黑水虻烘干设备)设备清单

附件2：

廉政合同
采购方（全称）：佛山市三水区国睿再生资源回收有限公司

供应商（全称）：
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好工程廉政建设，保证工程质量与安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方就加强工程廉政建设，订立本合同。

双方权利和义务

1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按主合同第八条违约责任及第九条争议解决条款规定处理。
采购方义务

2.1采购方及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得向供应商报销任何应由采购方或其工作人员个人支付的费用等。

2.2采购方及其工作人员不得参加供应商安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受供应商提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3采购方及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4采购方及其工作人员不得以任何理由向供应商推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求供应商购买合同约定以外的材料和工程设备。

2.5采购方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6采购方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
供应商义务

3.1供应商不得以任何理由向采购方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2供应商不得以任何名义为采购方及其工作人员报销应由采购方或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3供应商不得以任何理由安排采购方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4供应商不得为采购方及其工作人员个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5供应商不得为采购方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
违约责任

4.1采购方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商造成经济损失的，应予赔偿。

4.2供应商及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予供应商1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给采购方造成经济损失的，应予赔偿。

双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

合同法律效力

本合同作为佛山市三水区有机废物生物转化利用项目(黑水虻烘干设备)合同的附件，具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

7、合同生效

本合同自合同双方签字并加盖公司公章之日起生效，至合同验收合格之日后仍然有效。

8、合同份数

本廉政合同作为主合同附件，份数同主合同要求。

	采购方：佛山市三水区国睿再生资源回收有限公司（公章）
	供应商：（公章）


	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	或委托代理人（签字）： 
	或委托代理人（签字）： 


附件3：

施工安全协议及责任书

甲方：佛山市三水区国睿再生资源回收有限公司

乙方：
根据国家《安全生产法》、《广东省安全生产监察条例》和《佛山市安全生产责任制规定》，为确保服务施工的顺利进行，同时明确甲、乙双方的安全管理责任，达成以下协议：

一．甲方责任

1.认真贯彻执行国家颁布的有关劳动保护、安全生产的法律法规，并按责任书内容对乙方在施工过程中的行为进行安全监督。

2.开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或对应材料。

3.甲方应要求乙方制定施工安全措施，乙方应在开始施工前书面报甲方备案。

4.甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

二．乙方责任
承包项目：佛山市三水区有机废物生物转化利用项目(黑水虻烘干设备)

1.对此次承包项目的安装、施工、生产、人员等在工作过程中出现和发生的事故负全部责任。
2.施工人员应注意安全，严格遵守甲方的规章制度，施工期间因施工造成的任何人员伤亡及财产损失均由乙方承担，与甲方无关。

3.在开工前和施工中必须按以下条款执行：

①加强施工人员对有关安全、现场管理方面制度的培训。

②施工人员进入施工现场内需戴好外来施工证，不得穿拖鞋、短裤，无证人员一律不准入施工现场。                     

③不得在非吸烟区内吸烟。                       

④临时用电及烧焊，按规定申请，并经甲方有关负责人书面批准后方可实施，特殊工种必须持符合国家安全规定、可合法上岗的特种作业证件才能操作。

⑤甲方的消防器材非紧急情况不能随便动用，损坏消防器材者，照价赔偿。                              

⑥只能在指定的区域内作业，不允许进入与施工无关的区域或场所。                               

⑦施工材料堆放按甲方服务负责人指定的地方堆放；文明施工。   

⑧施工现场必须保持清洁，每天下班前要清理干净现场。在施工现场内不得出现乱倒垃圾和乱吐痰的行为。       

⑨加强安全施工管理，穿戴好安全防护用品，按建筑施工规范进行操作，如高空作业必须戴好安全带、安全帽。

⑩必须办好施工各项安全手续方可进入施工现场。

⑪遵守国家的法律、法规和条例。

4.保证所提供的承包服务要求的相关资质证明材料真实、合法、有效。

5.乙方施工过程中发生人员伤亡、设备事故或危及生产运行等情况，必须立即报告甲方，并积极配合甲方以及有关部门的调查。

三．其他约定

１、本责任书作为主合同附件，份数同主合同要求。

２、本责任书自服务动工至结束验收之日止。

３、本责任书自双方签章之日起生效。

4、如发生纠纷，双方应通过协商解决；如不能协商解决的，双方同意由广东省佛山市三水区人民法院进行诉讼处理。
	甲方：佛山市三水区国睿再生资源回收有限公司（公章）
	乙方：（公章）


	法定代表人或委托代理人
（签字）：
	法定代表人或委托代理人
（签字）：
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