一般工业固废资源化利用生产线设备
招标代理服务采购需求文件

1、 [bookmark: _GoBack]采购项目名称：一般工业固废资源化利用生产线设备招标代理服务
2、 采购预算：￥3.25万元（含税）
3、 采购背景/基础信息：
佛山市三水区城市固废综合资源化利用项目为国睿公司新投资建设项目，已获投资批复。
该项目主要处理一般工业垃圾、大件垃圾及绿化垃圾三类废弃物，处理规模20.5万吨/年。该项目设计有一般工业固废筛分破碎生产线1条（设计处理能力≥10吨/小时），与绿化垃圾、大件垃圾共用生产线，配置弹跳风选复合筛、双轴撕碎机、打砂机等核心设备。
4、 采购服务具体需求
针对一般工业固废资源化利用生产线设备采购项目，开展招标代理服务，本项目拟实施方式为公开招标，招标类别为货物采购，项目预估招标规模（估算投资额）：￥575万元（仅作为招标代理服务费测算参考，最终以实际招标实施内容为准）。主要服务内容：
1.收集整理项目立项、资金、规划等基础资料，梳理招标需求，确保招标工作合法合规、贴合项目实际；
2.依据招投标法律法规及行业规范，编制招标文件、资格审查文件、评标办法及合同条款，确保文件严谨合规、无疏漏；
3.按规定完成招标备案、公告发布、答疑补遗、文件澄清等工作，保障招标流程公开、公平、公正、规范；
4.负责组织开标、评标、定标全流程工作，做好现场组织、流程把控、资料记录，确保开评标工作顺利完成；
5.整理招投标全过程资料，出具招标成果文件，完成招标归档及备案工作，满足项目立项及建设手续要求；
6.全程配合采购人及主管部门核查、答疑、资料补充、后期审计对接等工作，直至项目招标工作全部闭环完成；
7.完成本项目招标相关所有辅助配套工作，保障项目招标环节高效合规落地。
8.最终交付成果：
8.1全套盖章版招标文件、评标报告、中标结果资料纸质版若干份；
8.2招投标全过程归档资料、可编辑及PDF电子版全套成果。
补充说明：本项目所有服务交付成果的完整知识产权归采购人独家所有，未经采购人书面同意，供应商不得擅自使用或授权第三方使用。
5、 付款方式及支付条款
1.本项目自招标完成之日起（签发中标通知书并移交相应的招投标归档资料）三十日内，采购人一次性向受托人支付全部招标代理服务费。
2.受托人应严格按税收政策有关规定，向项目所在地税务机关申报预缴增值税、印花税（其中合同印花税由受托人承担并缴纳）等各项税款，在收取招标代理服务费时，向采购人提供税款缴纳凭证及增值税专用发票。
6、 资质、业绩要求
参与本项目的意向服务单位必须全部满足以下条件，采购人有权核验所有资质原件：
1.具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，经营范围完全覆盖本次采购服务类别。
2.近3年经营活动中无重大违法失信记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单，未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。供应商自行提供《承诺函》及查询网站截图。
3.近3年内至少具有1个或同类型（设备类或生产线类）招标代理服务的成功交付案例，可提供合同复印件（关键页）或发票供核验。
7、 服务要求时限、最高限价
1.服务要求时限
自合同签订并收到完整技术资料后5个工作日内完成招标文件初稿编制，经采购人审核反馈后3个工作日内修改定稿，文件定稿后5个工作日内发布招标公告及招标文件，自招标文件发出之日起至投标截止日不少于二十日（依法必须招标项目），评标结束后3个工作日内提交评标报告，中标公示期满3个工作日内发出中标通知书，全部招标工作应在合同签订后45个工作日内完成，并于项目结束后7个工作日内移交全套存档资料；以上时限要求遇采购人原因（如需求变更、审批延迟等）可相应顺延，具体以合同约定为准，且最终服务时限以本项目委托合同及招标文件中的明确约定执行。
2.最高投标折率
最高投标折率50%，本次采购招标代理服务报价采用固定折率报价，招标代理服务费严格参照国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号），招标代理服务费计费标准按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（〔2002〕1980号）的有关规定进行计取后乘以中标折率计算，计费基数按中标合同价。固定折率包干，包含人力成本、资料编制、备案公示、场地及专家协调、专家评审劳务费、开评标组织、文本校核、整改答疑、税费、资料归档、迎检配套等全部成本，采购人无需另行支付其他任何费用。
8、 验收要求
1.验收触发条件
供应商完成本项目招标代理全流程服务、所有工作闭环，完整交付全套纸质、电子归档成果资料，无流程违规、资料缺失、文本错误等问题，向采购人提交书面履约验收申请、项目履约工作总结及全套成果资料移交清单后，采购人启动一次性终验程序。
2.验收
（1）服务内容核验：逐条核查招标备案、公告发布、答疑补遗、开评标组织、成果出具、资料归档等全流程服务，确认所有工作环节无遗漏、流程合规，完全响应采购人及主管部门要求，无违规操作；
（2）交付成果核验：核对全套纸质盖章文件、可编辑电子源文件、PDF盖章定稿、配套支撑资料齐全完整，装订规范、目录清晰，满足档案归档及审计标准；
（3）过程资料核验：招标备案截图、答疑记录、开评标台账、评审资料、整改记录、归档文件等全过程留痕资料完整规范；
（4）服务质量核验：无文件疏漏、流程违规、倾向性条款、拖延交付、投诉纠纷等问题，全程响应及时、处置到位。

